AXIS

Manual de Operacion del Equipo

Turn intent into outcomes.

Equipo de 3 - Despliegue Cloud Supabase

Version 1.0 - 23 de junio de 2026

Hannah - Coordinadora / Director (Lead)

# 0. Como leer este manual

Este documento es la verdad operativa de como nuestro equipo de tres personas usa AXIS para ejecutar lo que nos proponemos. No es teoria: es el contrato que firmamos los tres al adoptar el sistema.

### Estructura del manual

- Fundamentos: que es AXIS, por que lo usamos, que NO es.

- Roles y responsabilidades de los tres.

- Despliegue cloud paso a paso (una sola vez).

- Operacion diaria: rituales de manana, tarde y semana.

- Manejo de crisis: cuando y como se activa Re-route Protocol.

- Metricas de exito del equipo.

- Troubleshooting: problemas comunes y soluciones.

- Apendices: credenciales, comandos, plantillas.

Regla de oro Si algo en el manual no refleja como trabajamos realmente, se actualiza el manual o se cambia el comportamiento. Nunca se ignora la inconsistencia.

# 1. Fundamentos

## 1.1 Que es AXIS para nosotros

AXIS es nuestro Execution OS: el sistema que conecta lo que queremos lograr (Objectives) con lo que efectivamente hacemos cada dia (Missions), pasando por Key Results medibles y Sprints semanales. No es un to-do list ni un Asana. Es la disciplina del equipo, vuelta software.

## 1.2 Por que dogfooding

Usamos AXIS para correr AXIS y todo lo demas que hacemos. Esto se llama dogfooding y tiene tres beneficios concretos:

- Detectamos bugs antes que cualquier usuario externo.

- Cada decision de producto se valida contra dolor real, no contra hipotesis.

- Si AXIS sostiene la operacion de tres personas reales durante 12 semanas, tenemos evidencia para ofrecerlo a otros. Si no las sostiene, no tenemos derecho moral a venderlo.

## 1.3 Que NO es AXIS

- No es un chat: las conversaciones tacticas pasan por nuestro canal habitual. AXIS guarda solo decisiones y compromisos.

- No es un CRM: no entran prospectos ni pipeline comercial.

- No es archivo de documentacion: los entregables viven en Drive/Notion/GitHub. AXIS solo enlaza.

- No es un journal personal.

## 1.4 Vocabulario tacito

Si los tres no usamos las mismas palabras, AXIS pierde la mitad de su valor. Tabla de aprendizaje obligado en la primera semana:

| Termino AXIS | Que significa | Equivalente comun |
| --- | --- | --- |
| Objective | Resultado ambicioso del trimestre | Meta / OKR objetivo |
| Key Result (KR) | Metrica que prueba que el Objective se logro | OKR metrica / KPI |
| Mission | Tarea con dueno, deadline y prioridad | Tarea / ticket |
| Sprint | Ciclo de 1-2 semanas con un Goal claro | Iteracion / semana |
| Director (Lead) | Coordinador, ve todo | Lider del equipo |
| Operator | Quien ejecuta, ve sus misiones | Colaborador / IC |
| Re-route Protocol | Reasignar mision bloqueada | Handoff de tarea |
| Brief / SIR | Instrucciones generadas al reasignar | Handoff doc |
| Crisis / Charlie | Salud del Operator menor a 40 | Burnout inminente |
| Sobrecarga / Bravo | Salud entre 40-70 | Alerta amarilla |

# 2. Roles y responsabilidades

Somos tres personas reales. Esta seccion documenta quien hace que y, mas importante, quien decide que cuando hay duda.

## 2.1 Hannah - Director (Lead)

### Responsabilidades

- Define y mantiene los Objectives trimestrales y sus KRs.

- Abre y cierra Sprints. Decide el Sprint Goal cada lunes.

- Crea misiones criticas y reasigna cuando hay crisis.

- Facilita el Weekly Review cada viernes.

- Es la unica persona que invita nuevos Operators al sistema.

- Mantiene este manual actualizado.

### Lo que NO hace

- No ejecuta misiones de los Operators para ayudar sin reasignarlas formalmente.

- No micromaneja el progreso dia a dia. La salud del Operator es senal suficiente.

## 2.2 Operator A - [Nombre por completar]

### Responsabilidades

- Ejecuta sus misiones asignadas en Focus Mode.

- Actualiza progreso al menos 1 vez al dia en cada mision activa.

- Marca Mission como COMPLETADA al terminarla (no casi).

- Avisa por Brief o canal de equipo si entra en CRISIS.

- Llega al Weekly Review con su recap preparado (5 min).

### Especialidad principal

- [Definir: lo que mejor hace este Operator].

## 2.3 Operator B - [Nombre por completar]

### Responsabilidades

- Identico a Operator A.

### Especialidad principal

- [Definir: especialidad distinta a A para que Re-route Protocol tenga sentido].

Decision clave: peers vs jerarquia Aunque culturalmente somos peers (los tres opinamos), AXIS necesita un Director tecnico para que el RBAC funcione. Hannah toma ese rol por simplicidad operativa. No significa que las decisiones de producto sean unilaterales: esas se toman en Weekly Review por consenso. El rol Director es de coordinacion, no de mando.

# 3. Despliegue Cloud Supabase

Esta seccion se ejecuta UNA SOLA VEZ. Despues, AXIS queda corriendo y los tres acceden con su login. Tiempo estimado: 40 minutos.

Prerrequisito Tener acceso a una cuenta de GitHub, una cuenta de Supabase (gratis) y una cuenta de Vercel o Netlify (gratis) con email de la organizacion.

## 3.1 Paso 1 - Push del codigo a GitHub (5 min)

- Abrir Git Bash en la carpeta del proyecto.

cd "C:/Users/capor/OneDrive/Documentos/Claude/Projects/NEXUS/AXIS"

git init && git add -A && git commit -m "feat: AXIS v4.1 equipo de 3"

git branch -M main

git remote add origin https://github.com/[tu-usuario]/axis-team.git

git push -u origin main

Si pide credenciales: usar Personal Access Token con scope repo desde GitHub Settings - Developer Settings - Tokens.

## 3.2 Paso 2 - Proyecto Supabase (5 min)

- Ir a https://supabase.com/dashboard - New project.

- Nombre: axis-equipo. Region: East US.

- Generar contrasena fuerte y guardarla en gestor de contrasenas.

- Plan: Free (suficiente para 3 usuarios).

- Esperar 2 minutos a que provisione.

## 3.3 Paso 3 - Schema + RLS + Seed (10 min)

En el proyecto Supabase, ir a SQL Editor - New query y ejecutar en orden:

- Copiar TODO supabase/schema.sql, pegar, Run.

- Copiar TODO supabase/rls.sql, pegar, Run.

- Copiar TODO supabase/seed.sql, pegar, Run.

Confirmar en Database - Tables que existen: operators, sprints, objectives, key_results, missions, events, mission_briefs, notifications.

## 3.4 Paso 4 - Crear cuentas (10 min)

- Project Settings - API - copiar service_role key (secreta).

- Copiar la Project URL.

- Editar supabase/setup-accounts.mjs con datos reales:

{ email: 'hannah@dominio.com', codename: 'LEAD', role: 'DIRECTOR' }

{ email: 'opA@dominio.com', codename: 'PHANTOM', role: 'OPERATOR' }

{ email: 'opB@dominio.com', codename: 'NOVA', role: 'OPERATOR' }

- Correr: SUPABASE_URL=... SERVICE_ROLE=... node supabase/setup-accounts.mjs

- Cada uno recibe correo de invitacion. Define su clave en primer login.

## 3.5 Paso 5 - Configurar .env.local (3 min)

Editar AXIS/.env.local en la maquina local:

VITE_SUPABASE_URL=https://[tu-proyecto].supabase.co

VITE_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGc...

NUNCA pegar el service_role aqui. Solo el anon key.

## 3.6 Paso 6 - Deploy a Vercel (5 min)

- Ir a https://vercel.com/new - Import Git Repository - axis-team.

- Framework: Vite (autodetecta).

- Environment Variables: copiar las DOS variables del .env.local.

- Deploy. URL final tipo https://axis-team.vercel.app.

## 3.7 Paso 7 - Smoke test (2 min)

Los tres entran a la URL de Vercel:

- Hannah loguea como DIRECTOR - debe ver HUD con grid de Operators.

- Operator A loguea - debe ver SOLO sus misiones. Si ve las de B, RLS esta rota - detener todo.

- Hannah crea mision para A - A la ve en tiempo real.

- Hannah reasigna a B - B la ve, A la pierde, Brief se genera.

Critico Si el smoke test #2 falla (Operator ve misiones de otro), NO entreguen el sistema. Revisar RLS en Supabase. Cero tolerancia a fugas de informacion.

# 4. Operacion diaria y rituales

Tener AXIS no significa exito; los rituales son los que producen el exito.

## 4.1 Manana - Morning Brief (10 min, individual)

- Abrir AXIS y leer el Morning Brief en Focus Mode.

- Revisar misiones criticas activas. Si hay vencida: completar hoy, reasignar, o reabrir con fecha realista.

- Elegir UNA mision principal del dia. Esa va primero, antes del primer cafe/email.

- Si hay Brief nuevo (mision reasignada hacia ti), leerlo COMPLETO antes de actuar.

## 4.2 Mediodia - Pulse check (2 min)

- Actualizar progreso de la mision activa (slider o +/- 10%).

- Si entras en BRAVO (salud 40-70), mensaje corto al canal: "voy lento en X por Y".

- Si entras en CHARLIE (menor a 40), AXIS lo detecta. No esperar al Weekly Review.

## 4.3 Cierre del dia - Wrap (5 min)

- Marcar COMPLETADA toda mision terminada. No dejar al 90%.

- Si la mision principal NO se termino, escribir 1 linea explicando que bloquea.

- Cerrar AXIS. No revisarlo despues de las 8pm salvo emergencia real.

## 4.4 Lunes - Sprint Planning (45 min, los 3, sincrono)

Unico ritual obligatoriamente sincrono. Sin esto, AXIS se vuelve lista bonita sin traccion.

- Hannah abre Sprint nuevo con Goal claro de 1 oracion.

- Revisar Key Results activos: que necesita avanzar esta semana.

- Crear misiones del sprint. Maximo 5 misiones nuevas por Operator. Mas = van a fallar.

- Vincular cada mision al KR correspondiente.

- Asignar story points (Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8, 13). Si alguien dice 13, partir la mision.

- Confirmar verbalmente que cada Operator entiende y acepta sus misiones.

## 4.5 Viernes - Weekly Review (30 min, los 3, sincrono)

AXIS auto-abre el modal los viernes 16:00. Si no, abrir manual con boton Review.

- Recap: que se completo esta semana? AXIS lo lista.

- Stuck: que mision lleva mas de 5 dias sin movimiento? Descartar, reasignar, o re-comprometer.

- KR Update: cada Operator actualiza current de los KRs donde aporto.

- Energia del equipo: cada uno de 1 a 5 como se sintio. Si alguien marca <=2, escuchamos.

- Planning: 3 misiones que cada uno se compromete para la proxima semana.

- Cierre: clic en Registrar Weekly Review - persiste el log.

## 4.6 Trimestre - Cierre de Objective (1h)

- Al cierre del Q (13 semanas), revisar % de cada KR.

- Si KR >= 70% - Objective cumplido (regla Doerr/Grove).

- Hannah crea Objective nuevo antes del lunes siguiente.

# 5. Manejo de Crisis (Re-route Protocol)

Una crisis no es falla del equipo: es informacion temprana. AXIS la detecta antes que nosotros.

## 5.1 Que cuenta como crisis

AXIS calcula salud por Operator basandose en:

- Progreso promedio de misiones activas.

- Saturacion (cantidad de misiones activas).

- Misiones criticas vencidas.

Resultados:

- Salud >= 70: NOMINAL (verde). Operacion normal.

- Salud 40-70: BRAVO (amarillo). Operator avisa al equipo.

- Salud menor a 40: CHARLIE (rojo). Director debe actuar dentro de 24h.

## 5.2 Protocolo Re-route paso a paso

- Director ve boton rojo parpadeante en el Operator en crisis.

- Clic abre Modal Crisis con misiones del Operator.

- Director selecciona la mision (preferentemente la menos avanzada y mas critica).

- AXIS sugiere top-3 candidatos con score (saturacion + especialidad + disponibilidad).

- Director revisa preview del Brief (SIR).

- Clic en Visto Bueno - mision cambia de dueno, Brief generado, notificacion a ambos.

- Operator origen ve desaparecer la mision. Operator destino la recibe con banner SIR.

## 5.3 Reglas no negociables

- Nunca reasignar mision completada al 90%+. Mejor que la termine el dueno original.

- Nunca reasignar mas de UNA mision por Operator por dia en crisis.

- El Operator origen NO se ve mal por entrar en crisis. Es lectura del sistema, no juicio personal.

- Si en una semana hay 2+ crisis, el problema NO es el Operator: es la planificacion. Hannah revisa su Sprint Planning.

Lectura cultural El Re-route existe para que nadie se queme porque no quiso pedir ayuda. El sistema lo detecta antes que el orgullo. Eso es exito.

# 6. Como sabemos que AXIS esta funcionando

Si despues de 8 semanas no podemos contestar estas preguntas con datos de AXIS, el sistema fallo y debemos reevaluar.

## 6.1 Metricas del equipo (revision mensual)

| Metrica | Target mes 1 | Target mes 3 |
| --- | --- | --- |
| % misiones completadas a tiempo | >= 60% | >= 75% |
| Weekly Reviews celebradas | 3 de 4 | 4 de 4 |
| KRs con avance >= 30% al mes | 1 de 3 | 2 de 3 |
| Crisis Charlie por semana | <= 2 | <= 1 |
| Dias entre login del Operator mas rezagado | <= 3 | <= 2 |
| Streak mas largo del equipo | >= 5 dias | >= 10 dias |

## 6.2 Senales de que AXIS NO esta funcionando

- Operators reportan progreso solo justo antes del Weekly Review (lo limpian).

- Hannah crea misiones que nadie ejecuta.

- Las misiones quedan vagas (avanzar tema X) en vez de accionables.

- Mas del 30% de misiones del sprint quedan EN_PROGRESO al cierre.

- El equipo deja de usar vocabulario AXIS y vuelve a tarea, meta, asunto.

Si pasa esto No es problema de AXIS. Es como lo estamos usando. Convocar reunion de AXIS health y aplicar correcciones del Cap. 4.

# 7. Troubleshooting

## 7.1 Errores comunes

| Sintoma | Causa probable | Solucion |
| --- | --- | --- |
| Pantalla SISTEMA INESTABLE | Excepcion JS no manejada | Reintentar sesion preserva estado. Si reaparece, reportar stack. |
| Operator no ve sus misiones | Sesion expirada o RLS bloqueando | Cerrar sesion y reentrar. Si persiste, verificar role en operators. |
| Cambios no sincronizan real-time | Realtime de Supabase desconectado | Refresh manual. Verificar publication supabase_realtime. |
| Login dice credenciales invalidas pero son correctas | Caps Lock o email mayuscula | Forzar minusculas. |
| Briefs no aparecen en historial cloud | Bug v4.1 conocido | Consultar mission_briefs en Table Editor. Apendice E. |
| Streak en 0 a pesar de completar | Eventos COMPLETED no persisten cloud | Verificar tabla events tiene filas. |

## 7.2 Recuperacion ante caida

### Supabase caido

- AXIS muestra error de conexion.

- Plan B: vaciar .env.local temporalmente - app cae a localStorage por dispositivo.

- Cada quien trabaja local; al volver Supabase, exportar snapshot e importar.

### Vercel caido

- Correr local con npm run dev contra el mismo Supabase.

### Perdida de datos en Supabase

- Free tier no tiene backups > 7 dias. Correr backup manual los lunes con pg_dump (Apendice C).

Discipline tip Primer lunes del mes, Hannah dedica 15 min a: (1) backup pg_dump, (2) revisar Storage Supabase, (3) verificar que los tres pueden login.

# Apendices

## Apendice A - Atajos de teclado

| Tecla | Accion |
| --- | --- |
| N | Nueva mision (solo Director) |
| I | Quick Capture (cualquiera) |
| F | Now Mode (foco profundo) |
| Cmd/Ctrl + K | Command Palette |
| ? | Tabla de atajos |
| Esc | Cerrar modal o panel |

## Apendice B - Credenciales del equipo

NO escribir contrasenas aqui. Solo emails y codenames:

| Codename | Email | Rol | Especialidad |
| --- | --- | --- | --- |
| LEAD | [Hannah] | Director | Coordinacion |
| [A] | [completar] | Operator | [completar] |
| [B] | [completar] | Operator | [completar] |

## Apendice C - Backup manual de Supabase

pg_dump postgresql://postgres:[PASS]@db.[PROJECT].supabase.co:5432/postgres > backup-YYYY-MM-DD.sql

Guardar en carpeta cifrada. Retener 4 backups (mes pasado por semana).

## Apendice D - Sprint Planning template

Sprint Goal: __________________________________________________

KRs que avanza: [KR-Q3-01-A], [KR-Q3-01-B]

Misiones LEAD: max 3

Misiones [Operator A]: max 5

Misiones [Operator B]: max 5

Total story points: _____ (referencia velocity sprint anterior)

## Apendice E - Limitaciones tecnicas v4.1

AXIS v4.1 tiene 3 limitaciones conocidas en modo cloud que NO bloquean operacion:

- SIRs e historial de reasignacion muestran vacio en algunas vistas. Workaround: consultar en Supabase Table Editor.

- exportSnapshot() exporta solo localStorage, no datos cloud. Para backup completo, usar pg_dump.

- resetAll() no limpia cloud. Para reset real, truncar tablas en SQL Editor.

## Apendice F - Compromiso del equipo

Al adoptar este manual, los tres firmamos que:

- Vamos a usar AXIS como sistema principal de ejecucion por al menos 12 semanas.

- Vamos a respetar los rituales (Manana, Mediodia, Wrap, Lunes Planning, Viernes Review).

- Vamos a tratar las crisis como informacion, no como juicio.

- Vamos a actualizar este manual cuando descubramos algo que no refleja nuestra realidad.

- Si despues de 8 semanas el sistema no nos sirve, lo revisamos honestamente.

Hannah _________________________   Fecha: __________

Operator A _________________________   Fecha: __________

Operator B _________________________   Fecha: __________